# Zeitraster Verkehrskonzept Innenstadt  /  Parkhaus  /  Sanierung Museen

|  | ## Verkehrskonzept Innenstadt | Parkhaus | Sanierung Museen |
| --- | --- | --- | --- |
| 03.2006 |  | Aufträge für Projektstudien |  |
| 04.2006 |  |  | Einladungsverfahren Bedarfsanalyse und Eignungsabklärung bestehende Bauten |
| 05.2006 |  |  | Entscheid Einladungsverfahren |
| 06.2006 |  | Zwischenergebnisse Projektstudien |  |
| 07.2006 |  | Information zuständige Kommissionen |  |
| 08.2006 | Entscheid über Vorlage im SR |  |  |
| 09.2006 | Entscheid über Vorlage im GP | Information im GP | Durchführung Bedarfsanalyse und Eignungsabklärung |
| 10.2006 |  | Entscheid über Projektstudien im SR |  |
| 11.2006 |  | Mitwirkungsverfahren |  |
| 12.2006 |  |  |  |
| 01.2007 |  |  | Standortentscheid, Einleitung Projektierungsphase in Abstimmung mit Vorlage Parkhaus |
| 02.2007 |  | Vorlage Parkhaus im SR/1. Lesung Stellungnahme zuständige Kommissionen |  |
| 03.2007 |  |  |  |
| 04.2007 |  | Vorlage Parkhaus im SR/Entscheid |  |
| 05.2007 |  | Vorlage Parkhaus im GP (Standort und weiteres Vorgehen) |  |